Departamento de Ciencias de la Computación (DCCO)

Carrera de Tecnologías de la Información

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS WEB

Sistema Web de Gestión y Mantenimiento Preventivo de Vehículos

Perfil del Proyecto

Presentado por: Cristian Jesus Becerra Loaiza, Alex Adrian Buñay Rumipamba, Jose David Cruz Riaño, Robinson Michael Estrella Aguaiza, Daniel Alejandro Estrella Freire, Cesar Daniel Herrera Ramirez, Diego Matias Jimenez Chamba, Ariel Mauricio Juarez Solis, Roger Sebastian Lema Sasig, Christian Benjamin Lopez Aguilar, Esteban Mateo Lugmaña Garcia, Alejandro Sebastian Lugmaña Umajinga, Esteban Paul Maila Flores, Cristhian Andres Marcalla Gancino, Mateo David Masaquiza Villacis, Sebastian Eduardo Medina Cruz, Jhadith Galas Noboa Soto, David Ismael Perez Diaz, Daniel Andres Pupiales Suntaxi, Edgar Steeven Quishpi Llumiquinga, Ismael Alejandro Silva Flores, Jorge Eduardo Tasiguano Araujo, e Isabela Valentina Zambrano Cajas.

Tutor académico: Cristian Andres Cola Perez

Ciudad: Sangolquí

Fecha: 21/07/2026

Índice

Pág.

1. Introducción	2

2. Planteamiento del trabajo	2

2.1 Formulación del problema	2

2.2 Justificación	2

3. Sistema de Objetivos	3

3.1. Objetivo General	3

3.2. Objetivos Específicos (03)	3

4. Alcance	3

5. Marco Teórico	4

5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)	5

6. Ideas a Defender	6

7. Resultados Esperados	6

8.1 Viabilidad Humana	7

8.1.1 Roles de Dirección	7

8.1.2 Estructura de Equipos de Trabajo	8

8.2  Tecnológica	9

8.2.1 Hardware	9

8.2.2 Software	9

9.1 Conclusiones	10

9.2 Recomendaciones	10

Anexos.	15

Anexo I. Cronograma	15

Anexo II. Historia de Usuario	19

# 1. Introducción

El mantenimiento preventivo de vehículos es fundamental para prolongar la vida útil del automóvil, garantizar la seguridad del conductor y evitar reparaciones correctivas costosas. Sin embargo, la gestión del control vehicular suele llevarse de forma desorganizada, mediante registros en libreta, facturas impresas o recordatorios informales. Esta falta de centralización provoca omisiones en las fechas de cambio de componentes críticos (aceite, filtros, frenos, neumáticos). El presente proyecto propone el desarrollo de un Asistente y Control de Mantenimiento Vehicular, una aplicación de página única (SPA) responsiva que centraliza el historial de servicios, calcula de forma predictiva el desgaste de componentes clave según hábitos de uso y kilometraje, y ofrece una agenda inteligente con notificaciones proactivas y almacenamiento digital de documentos vehiculares.

# 2. Planteamiento del trabajo

## 2.1 Formulación del problema

Los propietarios de vehículos enfrentan serias dificultades para llevar un seguimiento preciso de los intervalos de mantenimiento preventivo. Las aproximaciones genéricas de cambio de piezas no consideran las variaciones en el kilometraje real recorrido ni las especificaciones del fabricante. Además, la falta de alertas oportunas provoca descuidos en la renovación de documentos obligatorios (matriculación vehicular, seguros) y pagos periódicos (parqueaderos). La ausencia de una herramienta unificada y automatizada resulta en fallas mecánicas inesperadas, mayor devaluación del vehículo y pérdida de tiempo. En consecuencia, surge la necesidad de desarrollar una plataforma web accesible y predictiva que asista de forma integral al conductor en el cuidado de su vehículo.

## 2.2 Justificación

El equipo de desarrollo cuenta con bases sólidas en programación orientada a objetos, arquitectura de desarrollo web y diseño de interfaces. La aplicación de un stack moderno basado en React 18+, TypeScript 5+, Bootstrap 5.3 y LocalStorage permite construir un producto liviano, seguro y de alta disponibilidad sin requerir infraestructura de servidores costosa. La implementación de un sistema de predicción de desgaste basado en algoritmos de kilometraje y tiempo ofrece un valor agregado directo al usuario, optimizando el rendimiento de su vehículo y garantizando el cumplimiento de sus obligaciones legales y mecánicas.

# 3. Sistema de Objetivos

## 3.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de asistencia y control de mantenimiento vehicular preventivo mediante una aplicación web SPA basada en React 18, TypeScript y LocalStorage, que automatice el cálculo del desgaste de piezas por kilometraje, gestione historiales de mantenimiento y genere alertas inteligentes para garantizar el óptimo estado mecánico y legal del vehículo.

## 3.2. Objetivos Específicos (03)

3.2.1. Identificar y estructurar los requisitos funcionales y no funcionales del sistema de mantenimiento vehicular mediante historias de usuario y maquetación de interfaces responsivas.

3.2.2. Diseñar e implementar el motor predictivo de desgaste y catálogo adaptativo de piezas clasificando el estado mecánico mediante un semáforo de urgencia de tres niveles (green, yellow, red).

3.2.3. Desarrollar el módulo de agenda, notificaciones y almacenamiento digital de documentos (matricula, recordatorios de matriculación y pagos) con persistencia local cifrada.

3.2.4. Ejecutar pruebas de calidad de software para validar la precisión de los cálculos, la seguridad en el cifrado de credenciales y la usabilidad de la interfaz.

# 4. Alcance

- Autenticación y Seguridad con registro e inicio de sesión mediante contraseñas cifradas con bcryptjs, gestión de avatar en Base64, personalización de paleta de colores y roles de usuario y administrador.

- Gestión de Vehículos con registro multivehículo que incluye marca, modelo, año, placa, VIN, kilometraje inicial y actual, selección de un vehículo activo en sesión y actualización dinámica de kilometraje.

- Catálogo y Semáforo de Desgaste con creación adaptativa de componentes por categorías como frenos, suspensión, motor, transmisión, eléctrico, neumáticos, enfriamiento y dirección, con parámetros personalizados de vida útil en kilómetros y meses y cálculo automático del porcentaje de vida útil restante.

- Historial de Servicios con registro de mantenimientos preventivos y correctivos vinculados a piezas o generales que incluyen fecha, kilometraje, costo, taller y observaciones.

- Agenda y Alertas Proactivas con sistema de notificaciones en interfaz que muestra contador de alertas no leídas y redirección a la pieza afectada, además de almacenamiento digital de documentos como matriculación y pagos de parqueaderos.

- Persistencia y Arquitectura con operación completamente en cliente basada en storageService sobre la API de LocalStorage y datos estructurados en JSON.

# 5. Marco Teórico  ESTO NO VA EN MARCO TEORICO

El proyecto se desarrollará como una Single Page Application (SPA) utilizando React 18+ y TypeScript 5+ para garantizar un tipado estricto y un renderizado de alto rendimiento (React, 2024; Microsoft, 2025).

Visual Studio Code (VS Code) será el entorno de desarrollo integrado (IDE) principal utilizado por todo el equipo para la codificación, depuración, gestión de extensiones (ESLint, Prettier y React Snippets) y control de versiones integrado con Git (Microsoft, 2025).

React 18+ y React Router DOM 6+ se emplearán como biblioteca principal para la creación de interfaces compuestas por componentes reutilizables y para el enrutamiento dinámico del lado del cliente (React, 2024; Remix Software, 2025).

TypeScript 5+ aportará robustez mediante tipado estático para interfaces como Vehicle, Part, Maintenance y UserFormData, mejorando la mantenibilidad y reduciendo errores durante el desarrollo (Microsoft, 2025).

Bootstrap 5.3, junto con CSS Modules y Framer Motion, proporcionará un diseño completamente responsivo y accesible, además de soportar temas de color personalizados e inyección de variables CSS (Bootstrap Team, 2025; Framer B.V., 2025).

bcryptjs (v2.4+) será utilizado para asegurar que las credenciales de acceso de los usuarios no se almacenen en texto plano, implementando funciones hash basadas en bcrypt (Round, 2023).

La LocalStorage API, mediante un servicio de abstracción denominado storageService, permitirá la lectura, actualización y persistencia local de arreglos JSON, garantizando la conservación de la información entre sesiones del usuario (Mozilla Developer Network, 2025).

## 5.1 Metodología (Marco de trabajo 5W+2H)

| ¿QUÉ? | ¿CÓMO? | ¿QUIÉN? | ¿CUÁNDO ? | ¿POR QUÉ? | ¿CUÁNTO ? | % DE CUMPLIMI ENTO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Desarrollo e implementación de un Asistente y Sistema de Control de Mantenimiento Vehicular Preventivo (Aplicación Web SPA basada en React, TypeScript y LocalStorage) | Mediante el marco de trabajo ágil Scrum/Kanban, utilizando Visual Studio Code como IDE, organizando el desarrollo en 4 equipos especializados (Documentación y Requisitos, Frontend, Backend y Optimización) coordinados por un Product Owner. | Equipo Integrador (24 personas) • Product Owner (Líder General): Jhadith Noboa. • Equipo de Documentación y Requisitos (7): Isabela Zambrano, Cristian Marcalla, Cristian Becerra, Jhadith Noboa, Sebastián Medina, Alex Buñay, David Pérez. • Equipo Frontend (6): Benjamin López (Líder), Esteban Lugmaña, David Cruz, Roger Lema, Esteban Maila, Christian López. • Equipo Backend (5): Sebastián Lugmaña (Líder), Robinson Estrella, Mateo Masaquiza, Diego Jiménez, Edgar Quishpi. • Equipo de Optimización (5): Daniel Estrella (Líder), Jorge Tasiguano, Ismael Silva, Ariel Juárez, César Herrera. | 21 de Julio hasta 27 de Julio | Para resolver la falta de seguimiento en el mantenimiento preventivo de vehículos mediante el cálculo dinámico de desgaste y la generación de alertas oportunas sin depender de bases de datos externas. | $2,895 | 0% |

Tabla 1 Marco de trabajo 5W+2H

# 6. Ideas a Defender

Se demostrará que es posible implementar un sistema predictivo de mantenimiento vehicular y gestión documental altamente eficiente, responsivo y seguro operando completamente del lado del cliente (Frontend), utilizando un motor de abstracción sobre LocalStorage. Se probará que la combinación de un cálculo dinámico de vida útil (remainingKm, currentLifePercent) con alertas visuales (semáforo de urgencia) reduce significativamente la tasa de descuido en el mantenimiento preventivo vehicular.

# 7. Resultados Esperados

El proyecto debe tener la capacidad de funcionar como una aplicación web SPA completamente instalable en el navegador, con diseño adaptable tanto a móviles como a escritorios, incorporar un algoritmo predictivo que actualice en tiempo real el desgaste del vehículo basándose en el kilometraje ingresado en cada inicio de sesión, ofrecer un panel de control interactivo con indicadores visuales de urgencia en verde, amarillo y rojo junto con el registro detallado de gastos de mantenimiento, integrar un módulo de alertas y almacenamiento digital de documentos legales del automóvil como la matrícula y las fechas de revisión, y finalmente generar un informe de pruebas de software bajo técnicas de Caja Negra y Caja Blanca acompañado de una evaluación de usabilidad que alcance una puntuación superior a 80 puntos en la métrica SUS.

8. Viabilidad(Ej.)

| Cantidad | Descripción | Valor Unitario (USD) | Valor Total (USD) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Equipo en casa (Líderes de los 4 Equipos) |  |  |
| 1 | Laptop ACER- INTEL I3 / 12GB RAM / 475GB SSD (Líder Documentación/PO - Jhadith Noboa) | 300 | 330 |
| 1 | Laptop Acer Vivobook R5 7520 / Ryzen 5 7520 / 16GB RAM / 500GB NVME SSD (Líder Frontend - Benjamin López) | 500 | 500 |
| 1 | Laptop ASUS R7 7730U / Ryzen 7 7730U / 16GB RAM / 1TB SSD (Líder Backend - Sebastián Lugmaña) | 800 | 800 |
| 1 | Laptop HP Pavilion / AMD Ryzen 7 5800H / 16GB RAM / 512GB NVME SSD (Líder Optimización - Daniel Estrella) | 750 | 750 |
|  | Software |  | - |
| 4 | Sistema operativo Windows 10 / 11 | 145 | 145 |
| 4 | Visual Studio Code (IDE principal de desarrollo) | 0 | 0 |
| 4 | Navegador Web (Google Chrome / Microsoft Edge) (Para ejecución e inspección) | 0 | 0 |
| 4 | API Local Storage (HTML5) (Persistencia local en navegador, sin BD) | 0 | 0 |
| 4 | GitHub (Sistema de versionamiento y trabajo colaborativo) | 0 | 0 |
|  | TOTAL |  | 2,895 |

Tabla 2 Presupuesto del proyecto

## 8.1 Viabilidad Humana

### 8.1.1 Roles de Dirección

Tutor Académico: Ing. Cristian Andres Cola Perez (Supervisión y guía metodológica).

Product Owner (Líder General del Proyecto): Jhadith Galas Noboa Soto (Gestión del Product Backlog, requisitos de negocio y coordinación general).

### 8.1.2 Estructura de Equipos de Trabajo

1. Equipo de Documentación y Requisitos (7 integrantes):

- Integrantes: Isabela Valentina Zambrano Cajas, Cristhian Andrés Marcalla Gancino, Cristian Jesús Becerra Loaiza, Jhadith Galas Noboa Soto, Sebastián Eduardo Medina Cruz, Alex Adrián Buñay Rumipamba, David Ismael Pérez Díaz.

- Responsabilidades: Elaboración del perfil del proyecto, levantamiento e ingeniería de requisitos (ERS, Historias de Usuario, Casos de Uso), diseño de pruebas (Caja Negra y Caja Blanca), evaluación de usabilidad (Heurísticas de Nielsen, Métrica SUS) y elaboración de los manuales finales.

2. Equipo Frontend (6 integrantes):

- Líder de Frontend: Christian Benjamin López Aguilar.

- Integrantes: Esteban Mateo Lugmaña García, José David Cruz Riaño, Roger Sebastián Lema Sasig, Esteban Paúl Maila Flores, Christian Benjamin López Aguilar, Daniel Andrés Pupiales Suntaxi.

- Responsabilidades: Diseño y maquetación UI/UX responsiva con Bootstrap 5.3 y React 18+, creación de componentes reutilizables, implementación del panel visual (semáforo de urgencia de piezas), gestión de temas e integración de modales dinámicos.

3. Equipo Backend y Lógica de Negocio (5 integrantes):

- Líder de Backend: Alejandro Sebastián Lugmaña Umajinga.

- Integrantes: Robinson Michael Estrella Aguaiza, Mateo David Masaquiza Villacís, Alejandro Sebastián Lugmaña Umajinga, Diego Matías Jiménez Chamba, Edgar Steeven Quishpi Llumiquinga.

- Responsabilidades: Desarrollo de la arquitectura e infraestructura lógica en TypeScript 5+, algoritmo predictivo de cálculo de desgaste (remainingKm, currentLifePercent), cifrado de credenciales con bcryptjs y abstracción del servicio de almacenamiento persistente (storageService sobre LocalStorage).

4. Equipo de Optimización y Calidad (5 integrantes):

- Líder de Optimización: Daniel Alejandro Estrella Freire.

- Integrantes: Daniel Alejandro Estrella Freire, Jorge Eduardo Tasiguano Araujo, Ismael Alejandro Silva Flores, Ariel Mauricio Juárez Solís, César Daniel Herrera Ramírez.

- Responsabilidades: Optimización de rendimiento de la SPA, refactorización de código, garantía del cumplimiento del tipado estricto, gestión del control de versiones en GitHub, auditoría de pruebas de rendimiento y solución de errores (Bug Tracking).

## 8.2 	Tecnológica

### 8.2.1 Hardware

|  | Requisitos mínimos | Disponibildad |
| --- | --- | --- |
| Memoria RAM | 4 GB de RAM | Alta |
| Almacenamiento | 10 GB de espacio de almacenamiento | Alta |

Tabla 3 Requisitos de Hardware

### 8.2.2 Software

| Software / Herramienta | Versión / Requisito | Disponibilidad |
| --- | --- | --- |
| Sistema Operativo | Windows 10 / 11 / macOS / Linux | Alta |
| Entorno de Desarrollo (IDE) | Visual Studio Code / WebStorm | Alta |
| Lenguaje y Librería Base | React 18+ con TypeScript 5+ | Alta |
| Estilos y UI | Bootstrap 5.3, Framer Motion, React Icons | Alta |
| Seguridad & Almacenamiento | bcryptjs 2.4+, LocalStorage API (storageService) | Alta |
| Control de Versiones | Git & GitHub | Alta |

Tabla 4 Requisitos de Software

9. Conclusiones y recomendaciones

## 9.1 Conclusiones

- La estructuración de un sistema de control vehicular basado en una arquitectura cliente-servidor simulada mediante LocalStorage garantiza una experiencia rápida y sin latencia para el usuario.

- La incorporación de métricas dinámicas de desgaste por pieza (lifeKm, lifeMonths) proporciona una estimación precisa adaptada al modelo real del auto y no a medias genéricas.

## 9.2 Recomendaciones

- Ejecutar pruebas de usabilidad continua mediante encuestas SUS para optimizar la toma de datos de kilometraje en dispositivos móviles.

- Asegurar que la abstracción en storageService contemple copias de respaldo en formato JSON exportable para evitar pérdida de información al borrar el caché del navegador.

- Planificación para el Cronograma:

Debe insertar una imagen clara y legible de la planificación del proyecto a desarrollar.

| Estado | Proceso / Tarea | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etapa de Arquitectura y Configuración |  |  |  |  |
| ✓ | Configuración del entorno base (React 18+, TypeScript, Bootstrap 5) | 1 día | 21/7/2026 | 21/7/2026 |  |
| ✓ | Estructuración del servicio de abstracción (storageService) con LocalStorage | 1 día | 21/7/2026 | 21/7/2026 |  |
|  | Etapa de Autenticación y Seguridad |  |  |  |  |
| ✓ | Módulo de Registro de Usuarios y validación | 1 día | 22/7/2026 | 22/7/2026 |  |
| ✓ | Implementación de cifrado de credenciales | 1 día | 22/7/2026 | 22/7/2026 |  |
| ✓ | Gestión de roles de usuario y personalización | 1 día | 22/7/2026 | 22/7/2026 |  |
|  | Etapa de Gestión de Vehículos y Catálogo |  |  |  |  |
| ✓ | CRUD de Registro de Vehículos (marca, modelo, año, placa, VIN, kilometraje) | 1 día | 23/7/2026 | 23/7/2026 |  |
| ✓ | Lógica de vehículo activo en sesión y modal dinámico de kilometraje | 1 día | 23/7/2026 | 23/7/2026 |  |
| ✓ | Catálogo adaptativo de piezas por categorías con parámetros preventivos | 1 día | 24/7/2026 | 24/7/2026 |  |
|  | Etapa de Desgaste, Semáforos y Mantenimientos |  |  |  |  |
| ✓ | Motor de cálculo automático de desgaste | 1 día | 24/7/2026 | 24/7/2026 |  |
| ✓ | Implementación del semáforo de urgencia y lista prioritaria | 1 día | 25/7/2026 | 25/7/2026 |  |
| ✓ | Módulo de registros de mantenimientos preventivos y correctivos vinculados a piezas | 1 día | 25/7/2026 | 25/7/2026 |  |
|  | Etapa de Alertas, Administración y Pruebas UX |  |  |  |  |
| ✓ | Sistema proactivo de notificaciones y alertas con indicador de campana y redirección | 1 día | 26/7/2026 | 26/7/2026 |  |
| ✓ | Panel de Control Global para estadísticas y control administrativo | 1 día | 26/7/2026 | 26/7/2026 |  |
| ✓ | Ejecución de la Evaluación Heurística de Jakob Nielsen (Pruebas de Experiencia de Usuario) | 1 día | 26/7/2026 | 26/7/2026 |  |

- Referencias

Bootstrap Team. (2025). Bootstrap v5.3 documentation. https://getbootstrap.com/docs/5.3/

Framer B.V. (2025). Framer Motion documentation. https://motion.dev/

Microsoft. (2025). TypeScript documentation. https://www.typescriptlang.org/docs/

Microsoft. (2025). Visual Studio Code documentation. https://code.visualstudio.com/docs

Mozilla Developer Network. (2025). Web Storage API. https://developer.mozilla.org/docs/Web/API/Web_Storage_API

React. (2024). React documentation. https://react.dev/

Remix Software. (2025). React Router documentation. https://reactrouter.com/

Round, N. (2023). bcrypt.js. GitHub. https://github.com/dcodeIO/bcrypt.js

# Anexos.

## Anexo I. Cronograma

| Estado | Proceso / Tarea | Duracion | Fecha inicio | Fecha Final | Responsables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Etapa de Arquitectura y Configuración |  |  |  |  |
| ✓ | Configuración del entorno base (React 18+, TypeScript, Bootstrap 5) | 1 día | 21/7/2026 | 21/7/2026 |  |
| ✓ | Estructuración del servicio de abstracción (storageService) con LocalStorage | 1 día | 21/7/2026 | 21/7/2026 |  |
|  | Etapa de Autenticación y Seguridad |  |  |  |  |
| ✓ | Módulo de Registro de Usuarios y validación | 1 día | 22/7/2026 | 22/7/2026 |  |
| ✓ | Implementación de cifrado de credenciales | 1 día | 22/7/2026 | 22/7/2026 |  |
| ✓ | Gestión de roles de usuario y personalización | 1 día | 22/7/2026 | 22/7/2026 |  |
|  | Etapa de Gestión de Vehículos y Catálogo |  |  |  |  |
| ✓ | CRUD de Registro de Vehículos (marca, modelo, año, placa, VIN, kilometraje) | 1 día | 23/7/2026 | 23/7/2026 |  |
| ✓ | Lógica de vehículo activo en sesión y modal dinámico de kilometraje | 1 día | 23/7/2026 | 23/7/2026 |  |
| ✓ | Catálogo adaptativo de piezas por categorías con parámetros preventivos | 1 día | 24/7/2026 | 24/7/2026 |  |
|  | Etapa de Desgaste, Semáforos y Mantenimientos |  |  |  |  |
| ✓ | Motor de cálculo automático de desgaste | 1 día | 24/7/2026 | 24/7/2026 |  |
| ✓ | Implementación del semáforo de urgencia y lista prioritaria | 1 día | 25/7/2026 | 25/7/2026 |  |
| ✓ | Módulo de registros de mantenimientos preventivos y correctivos vinculados a piezas | 1 día | 25/7/2026 | 25/7/2026 |  |
|  | Etapa de Alertas, Administración y Pruebas UX |  |  |  |  |
| ✓ | Sistema proactivo de notificaciones y alertas con indicador de campana y redirección | 1 día | 26/7/2026 | 26/7/2026 |  |
| ✓ | Panel de Control Global para estadísticas y control administrativo | 1 día | 26/7/2026 | 26/7/2026 |  |
| ✓ | Ejecución de la Evaluación Heurística de Jakob Nielsen (Pruebas de Experiencia de Usuario) | 1 día | 26/7/2026 | 26/7/2026 |  |

## Anexo II. Historia de Usuario